## Slide 1: KomeijiHelper心理咨询系统 结项报告
G2小组

## Slide 2: 项目简介
KomeijiHelper是一个具有公益性的心理咨询系统，为求助者提供及时便捷专业服务，并收集匿名化的用户数据，为心理研究提供宝贵的资料，助力心理健康领域的科学研究，推动社会心理健康水平的整体提升。我们考虑的业务逻辑为实时请求咨询-接受咨询的情景，而并非排班预约式。

## Slide 3: 项目背景
项目人员：
  朱炎：项目经理，架构师
  杨程文：前端开发，版本管理
  陈俊桥：后端开发、测试
  陈俊伟：后端开发、测试
  王晨楠：需求分析、测试
  李智：前端开发、测试
技术栈：
  前端：Vue3+Javascript 后端：Springboot+Java
  数据库：MySQL 中间件：Redis 部署：阿里云-Ubuntu，nginx

## Slide 4: 功能完成情况
 | 计划完成的主要功能 | 实际完成的情况汇报 | 主要原因
1 | 登录、注册 | 100% | 
2 | 聊天室（一般对话与求助对话） | 100% | 
3 | 聊天记录查看、导出 | 100% | 
4 | 管理员修改用户信息、绑定督导关系 | 100% | 
5 | 用户仪表盘 | 100% | 
6 | 评分与数据统计 | 100% | 

## Slide 5: 项目过程
在设计项目时，我们主要采用的是微服务架构进行模块化开发；在制定计划方面时采用敏捷开发模型以适应快速迭代
我们未能按照预期计划在第九周时完成开发，一方面因为项目初期未能正确估计工作量和工作难度，另一方面因为随着时间推进，本学期的其他更加紧迫的事务也需要花费很多时间，故我们把结项时间调整至第12周
总体来讲，我们的项目风险集中于能否准时完成开发进度的问题，我们在开发初期能够按照计划进行，但是之后产生了一些滞后
软件质量方面，系统现在的性能能够满足各个场景的需求，系统有较好的健壮性

## Slide 6: 技术特点
设计过程中，我们遇到的最显著的难点是前后端交互的数据格式、接口设计问题，考虑到前端编程较为灵活，最后的讨论结果是让后端负责同学提前设计好接口数据格式再进行开发，前端根据后端的设计进行对接
关于事前设计与事后开发的一致性，我们的设计与开发基本上没有冲突，仅在一些小功能上为了开发的便捷性考虑进行了修改，所以可以说我们能够保持较好的一致性

## Slide 7: 测试情况
测试执行情况：我们采用边开发边测试的方法，一共设计了173个接口测试用例、102个功能测试用例，基本上覆盖了全部的接口和功能。实际执行中，小部分用例与后续需求变化有冲突，遂删去。
系统质量评价：系统总体功能实现稳定、接口响应较快，具有一定的异常情况处理能力，可用性较强。在安全性检测方面出现了修改密码后未检测合法性等问题，以及功能可以进一步拓展。
开发人员的维护较为及时、准确。在后续开发中解决了测试中发现的问题，并且增强了系统可用性。

## Slide 8: 项目总结
通过这门课程，我们得到了团队开发的经验，在技术上也学习了springboot和vue等开发框架
总体来讲，我们小组的团队配合还算顺利，主要的不足在，由于大家大多是第一次进行协作开发，在沟通上有些不畅，这也是我们有待改进的地方

## Slide 9
谢谢！